ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Правительства Республики Бурятия

от 30.12.2015 № 678

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 30.05.2014 № 250

**Республиканский краткосрочный план**

**реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на период 2014-2016 годов**

| № п/п | Адрес МКД | год | | материал стен | количество этажей | общая площадь МКД, всего, кв.м | в том числе площадь помещений МКД, кв.м | вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|  | **Итого 2014 год** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Итого 2015 год\*** |  |  |  |  | **159559,1** | **97857,8** |  | **106 971 725,49** |  |
|  | **МО "Заиграевский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **928 204,18** |  |
| 1 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д.7А | 1968 |  | Дерево | 2 | 541,6 | 315,0 | Крыша МКД | 422 448,00 | 780,00 |
| 2 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 553,73 | 308,3 | Система электроснабжения | 56 375,25 | 101,81 |
| 3 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1963 |  | Дерево | 2 | 552,38 | 324,9 | Система электроснабжения | 53 950,95 | 97,67 |
| 4 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1962 |  | Дерево | 2 | 554,72 | 328,7 | Система электроснабжения | 54 179,50 | 97,67 |
| 5 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 520,53 | 293,2 | Система электроснабжения | 52 995,16 | 101,81 |
| 6 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 526,07 | 303,5 | Система электроснабжения | 53 559,19 | 101,81 |
| 7 | пгт. Онохой, ул. Николая Петрова, д.5 | 1956 |  | Дерево | 2 | 800,9 | 490,15 | Система электроснабжения | 78 223,90 | 97,67 |
| 8 | пгт. Онохой, ул. Николая Петрова, д.7 | 1956 |  | Дерево | 2 | 799,4 | 489,3 | Система электроснабжения | 78 077,40 | 97,67 |
| 9 | пгт. Онохой, ул. Серова, д.12 | 1957 |  | Дерево | 2 | 802,65 | 492,1 | Система электроснабжения | 78 394,83 | 97,67 |
|  | **МО "Иволгинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **2 551 738,86** |  |
| 1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.6 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 2612,8 | 673,1 | Крыша МКД | 2 551 738,86 | 976,63 |
|  | **МО "Кабанский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **6 769 559,60** |  |
| 1 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д.6 | 1958 |  | Дерево | 2 | 975,6 | 397,8 | Система электроснабжения | 95 286,85 | 97,67 |
| 2 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.9 | 1959 |  | Дерево | 2 | 939,7 | 385 | Система электроснабжения | 91 780,50 | 97,67 |
| 3 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.13 | 1961 |  | Дерево | 2 | 980,7 | 405,7 | Система электроснабжения | 95 784,97 | 97,67 |
| 4 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.8 | 1960 |  | Шлакоблок | 2 | 698,7 | 273,5 | Система электроснабжения | 68 242,03 | 97,67 |
| 5 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д.87 | 1962 |  | Шлакоблок | 2 | 684,3 | 421,6 | Система электроснабжения | 66 835,58 | 97,67 |
| 6 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д.1 | 1962 |  | Шлакоблок | 2 | 756,8 | 344,6 | Система электроснабжения | 73 916,66 | 97,67 |
| 7 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.8 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 669,1 | 375,4 | Крыша МКД | 521 898,00 | 780,00 |
| 8 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 662,9 | 374 | Крыша МКД | 517 062,00 | 780,00 |
| 9 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.6 | 1953 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 707,2 | 378 | Крыша МКД | 551 616,00 | 780,00 |
| 10 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.3 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 663,8 | 379,8 | Крыша МКД | 517 764,00 | 780,00 |
| 11 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.7 | 1953 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 708,8 | 387,8 | Крыша МКД | 552 864,00 | 780,00 |
| 12 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.17 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1097,8 | 364,4 | Система электроснабжения | 111 767,02 | 101,81 |
| 13 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.4 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2230,7 | 1486 | Система электроснабжения | 227 107,57 | 101,81 |
| 14 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.4 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2230,7 | 1486 | Крыша МКД | 2 178 568,54 | 976,63 |
| 15 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.4 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2230,7 | 1486 | Система отопления | 912 579,37 | 409,10 |
| 16 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.4 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2230,7 | 1486 | Система холодного водоснабжения | 114 970,28 | 51,54 |
| 17 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.4 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2230,7 | 1486 | Система канализации и водоотведеня | 71 516,24 | 32,06 |
|  | **МО "Кяхтинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **281 088,40** |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 665,03 | 363,15 | Система электроснабжения | 64 953,48 | 97,67 |
| 2 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.41 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 1099,25 | 640,16 | Система электроснабжения | 107 363,75 | 97,67 |
| 3 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.43 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукатуренные) | 2 | 1113,66 | 629,86 | Система электроснабжения | 108 771,17 | 97,67 |
|  | **МО "Мухоршибирский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **365 669,44** |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 |  | Шлакоблок | 2 | 639,04 | 371,2 | Система электроснабжения | 62 415,04 | 97,67 |
| 2 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д.4 | 1980 |  | Панель | 3 | 3057 | 2073 | Система электроснабжения | 303 254,40 | 99,20 |
|  | **МО "Прибайкальский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **57 976,72** |  |
| 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.10 | 1962 |  | Керамзитобетонный блок | 2 | 569,46 | 214,8 | Система электроснабжения | 57 976,72 | 101,81 |
|  | **МО "Селенгинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **842 155,16** |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д.13 | 1949 |  | Шлакоблок | 2 | 400,1 | 205,3 | Система электроснабжения | 39 077,77 | 97,67 |
| 2 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.31 | 1958 |  | Дерево | 2 | 874,98 | 534,2 | Система электроснабжения | 85 459,30 | 97,67 |
| 3 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 |  | Шлакоблок | 2 | 817,64 | 545,47 | Крыша МКД | 637 759,20 | 780,00 |
| 4 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 |  | Шлакоблок | 2 | 817,64 | 545,47 | Система электроснабжения | 79 858,90 | 97,67 |
|  | **МО ГО "город Улан-Удэ"** |  |  |  |  |  |  |  | **95 175 333,12** |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.4 | 1994 |  | Панель | 5 | 9565 | 5629,3 | Крыша МКД | 9 104 158,30 | 951,82 |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 9069,8 | 5371,2 | Крыша МКД | 8 857 838,77 | 976,63 |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.17 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3935,7 | 2670,2 | Крыша МКД | 3 843 722,69 | 976,63 |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.27 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3864,3 | 2442,3 | Крыша МКД | 3 773 991,31 | 976,63 |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2260,8 | 1255,9 | Крыша МКД | 2 207 965,10 | 976,63 |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2254,84 | 1256,7 | Крыша МКД | 2 202 144,39 | 976,63 |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.41 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 5516,7 | 3580,9 | Крыша МКД | 5 387 774,72 | 976,63 |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.77А | 1990 |  | Панель | 10 | 11828,5 | 5564 | Лифты и лифтовое оборудование | 6 923 694,19 | 585,34 |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.81 | 1992 |  | Панель | 10 | 11847,2 | 5550,2 | Лифты и лифтовое оборудование | 6 934 640,05 | 585,34 |
| 10 | г.Улан-Удэ, ул. Дорожная, д.1 | 1977 |  | кирпич | 4 | 2435 | 1411 | Крыша МКД | 2 378 094,05 | 976,63 |
| 11 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.136 | 1987 |  | Панель | 9 | 5380,1 | 4061,2 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 199 437,87 | 594,68 |
| 12 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138 | 1988 |  | Панель | 9 | 5452,1 | 4036,16 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 242 254,83 | 594,68 |
| 13 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д.19 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 13188,2 | 9355,8 | Крыша МКД | 12 879 991,77 | 976,63 |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 |  | Панель | 10 | 5101,5 | 3909,6 | Лифты и лифтовое оборудование | 2 986 112,01 | 585,34 |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.57/1 | 1988 |  | Смешанные | 9 | 5378,9 | 3938,04 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 198 724,25 | 594,68 |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.57/2 | 1989 |  | Панель | 9 | 5496,33 | 4099,63 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 268 557,52 | 594,68 |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.57/3 | 1989 |  | Панель | 9 | 5488,9 | 3806,1 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 264 139,05 | 594,68 |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.44 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3335,2 | 2077,6 | Крыша МКД | 3 257 256,38 | 976,63 |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.23 | 1960 |  | Дерево | 2 | 847,1 | 517,2 | Крыша МКД | 660 738,00 | 780,00 |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.24 | 1960 |  | Дерево | 2 | 843,2 | 511,6 | Крыша МКД | 657 696,00 | 780,00 |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.26 | 1963 |  | Дерево | 2 | 848,42 | 516,2 | Крыша МКД | 661 767,60 | 780,00 |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 |  | Дерево | 2 | 838,3 | 502,7 | Крыша МКД | 653 874,00 | 780,00 |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.4 | 1959 |  | Кирпич | 4 | 1778,3 | 1225 | Крыша МКД | 1 736 741,13 | 976,63 |
| 24 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.48 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3987,2 | 2510,8 | Крыша МКД | 3 894 019,14 | 976,63 |
|  | **Итого 2016 год** |  |  |  |  |  |  |  | **405 274 024,66** |  |
|  | **МО "Баргузинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **403 515,00** |  |
| 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 |  | кирпич | 2 | 787,50 | 787,50 | Система холодного водоснабжения | 42 210,00 | 53,60 |
| Система отопления | 335 049,75 | 425,46 |
| Система канализации и водоотведения | 26 255,25 | 33,34 |
|  | **МО "Бичурский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **882 295,81** |  |
| 1 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 |  | кирпич | 2 | 1 044,78 | 1 044,78 | Крыша МКД | 882 295,81 | 844,48 |
|  | **МО "Джидинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **676 133,62** |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 711,45 | 683,05 | Система электроснабжения | 75 328,33 | 105,88 |
| Крыша МКД | 600 805,30 | 844,48 |
|  | **МО "Заиграевский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **8 074 418,37** |  |
| 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.15 | 1960 |  | кирпич | 2 | 309,90 | 309,90 | Система холодного водоснабжения | 16 610,64 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 41 786,92 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 32 812,21 | 105,88 |
| 2 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 |  | кирпич | 2 | 323,20 | 115,50 | Система холодного водоснабжения | 17 323,52 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 10 775,49 | 33,34 |
| Система горячего водоснабжения | 43 580,29 | 134,84 |
| Система отопления | 137 508,67 | 425,46 |
| 3 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 16А | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 385,40 | 377,60 | Система отопления | 589 432,28 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 74 257,44 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 186 807,34 | 134,84 |
| Система канализации и водоотведения | 46 189,24 | 33,34 |
| 4 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.9 | 1980 |  | кирпич | 2 | 1 684,80 | 738,60 | Система отопления | 716 815,01 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 90 305,28 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 227 178,43 | 134,84 |
| Система канализации и водоотведения | 56 171,23 | 33,34 |
| 5 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.24 | 1979 |  | кирпич | 3 | 1 508,00 | 1 251,90 | Крыша МКД | 1 531 675,60 | 1 015,70 |
| Система электроснабжения | 159 667,04 | 105,88 |
| 6 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | 1981 |  | кирпич | 2 | 724,10 | 724,10 | Крыша МКД | 611 487,97 | 844,48 |
| 7 | пгт. Онохой, ул. Пионерская, д.1 | 1954 |  | дерево | 2 | 398,76 | 398,76 | Система холодного водоснабжения | 20 504,24 | 51,42 |
| Система горячего водоснабжения | 51 583,59 | 129,36 |
| Система электроснабжения | 40 506,04 | 101,58 |
| 8 | пгт. Онохой, ул. Юбилейная, д.6 | 1970 |  | кирпич | 4 | 1 233,80 | 1 078,80 | Система холодного водоснабжения | 66 131,68 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 166 365,59 | 134,84 |
| Система канализации и водоотведения | 41 134,89 | 33,34 |
| Система электроснабжения | 130 634,74 | 105,88 |
| Система отопления | 524 932,55 | 425,46 |
| 9 | пгт. Онохой, ул. Юбилейная, д.10 | 1977 |  | кирпич | 4 | 2 177,50 | 2 177,50 | Крыша МКД | 2 211 686,75 | 1 015,70 |
| Система электроснабжения | 230 553,70 | 105,88 |
|  | **МО "Закаменский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **3 939 194,16** |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Баирова, д.2 | 1980 |  | кирпич | 5 | 5 230,50 | 3 034,10 | Система электроснабжения | 553 805,34 | 105,88 |
| Система горячего водоснабжения | 705 280,62 | 134,84 |
| Система канализации и водоотведения | 174 384,87 | 33,34 |
| Система отопления | 2 225 368,53 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 280 354,80 | 53,60 |
|  | **МО "Иволгинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **4 291 342,10** |  |
| 1 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.1 | 1977 |  | дерево | 2 | 545,00 | 505,00 | Крыша МКД | 442 104,00 | 811,20 |
| 2 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.2 | 1977 |  | дерево | 2 | 545,50 | 486,40 | Крыша МКД | 442 509,60 | 811,20 |
| 3 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.3 | 1977 |  | дерево | 2 | 522,00 | 482,20 | Крыша МКД | 423 446,40 | 811,20 |
| 4 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.6 | 1983 |  | панель | 3 | 1 336,63 | 1 049,92 | Система электроснабжения | 137 900,12 | 103,17 |
| 5 | с. Иволгинск,ул. Ленина, д.2 | 1981 |  | кирпич | 3 | 1 464,70 | 867,10 | Крыша МКД | 1 487 695,79 | 1 015,70 |
| 6 | с. Иволгинск,ул. Ленина, д.35 | 1986 |  | кирпич | 3 | 1 336,70 | 903,70 | Крыша МКД | 1 357 686,19 | 1 015,70 |
|  | **МО "Кабанский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **11 311 884,84** |  |
| 1 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.3 | 1958 |  | дерево | 2 | 571,00 | 395,30 | Система холодного водоснабжения | 29 360,82 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 18 266,29 | 31,99 |
| Система электроснабжения | 58 002,18 | 101,58 |
| Система отопления | 233 059,36 | 408,16 |
| Крыша МКД | 463 195,20 | 811,20 |
| 2 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д.4 | 1993 |  | кирпич | 2 | 1 161,80 | 1 161,80 | Система холодного водоснабжения | 62 272,48 | 53,60 |
| Система электроснабжения | 123 011,38 | 105,88 |
| Крыша МКД | 981 116,86 | 844,48 |
| Система канализации и водоотведения | 38 734,41 | 33,34 |
| 3 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д.1А | 1955 |  | дерево | 2 | 399,90 | 399,90 | Система электроснабжения | 40 621,84 | 101,58 |
| Крыша МКД | 324 398,88 | 811,20 |
| 4 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1953 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 384,40 | 384,40 | Система электроснабжения | 39 047,35 | 101,58 |
| Система отопления | 156 896,70 | 408,16 |
| Крыша МКД | 311 825,28 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 19 765,85 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 12 296,96 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 49 725,98 | 129,36 |
| 5 | пгт. Каменск, ул. Луговая, д.1 | 1952 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 365,70 | 365,70 | Система электроснабжения | 37 147,81 | 101,58 |
| Система отопления | 149 264,11 | 408,16 |
| Крыша МКД | 296 655,84 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 18 804,29 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 11 698,74 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 47 306,95 | 129,36 |
| 6 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.3 | 1983 |  | панель | 3 | 1 893,70 | 1 746,10 | Система отопления | 785 052,27 | 414,56 |
| Система электроснабжения | 195 373,03 | 103,17 |
| Система холодного водоснабжения | 98 907,95 | 52,23 |
| Система горячего водоснабжения | 248 794,31 | 131,38 |
| Крыша МКД | 1 874 554,69 | 989,89 |
| Система канализации и водоотведения | 61 526,31 | 32,49 |
| 7 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.25 | 1974 |  | кирпич | 3 | 1 858,70 | 1 637,10 | Система холодного водоснабжения | 99 626,32 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 61 969,06 | 33,34 |
| Система горячего водоснабжения | 250 627,11 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 196 799,16 | 105,88 |
| Крыша МКД | 1 887 881,59 | 1 015,70 |
| Система отопления | 790 802,50 | 425,46 |
| 8 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.9 | 1978 |  | кирпич | 2 | 846,00 | 846,00 | Система холодного водоснабжения | 45 345,60 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 28 205,64 | 33,34 |
| Система электроснабжения | 89 574,48 | 105,88 |
| Система отопления | 359 939,16 | 425,46 |
| Крыша МКД | 714 430,08 | 844,48 |
|  | **МО "Кижингинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **398 485,95** |  |
| 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | 1977 |  | кирпич | 2 | 419,30 | 419,30 | Крыша МКД | 354 090,46 | 844,48 |
| Система электроснабжения | 44 395,48 | 105,88 |
|  | **МО "Курумканский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **398 338,39** |  |
| 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 |  | кирпич | 2 | 831,50 | 831,50 | Система холодного водоснабжения | 44 568,40 | 53,60 |
| Система отопления | 353 769,99 | 425,46 |
|  | **МО "Кяхтинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **4 636 876,01** |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 6 | 1963 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 365,27 | 359,54 | Система холодного водоснабжения | 18 782,18 | 51,42 |
| 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.1 | 1964 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 626,39 | 626,39 | Система холодного водоснабжения | 32 208,97 | 51,42 |
| 3 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.17 | 1979 |  | кирпич | 5 | 920,70 | 920,70 | Система электроснабжения | 97 483,72 | 105,88 |
| 4 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.6 | 1961 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 407,97 | 371,53 | Крыша МКД | 330 945,26 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 20 977,82 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 13 050,96 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 52 775,00 | 129,36 |
| Система отопления | 166 517,04 | 408,16 |
| Система электроснабжения | 41 441,59 | 101,58 |
| 5 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.8 | 1961 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 403,98 | 270,34 | Система горячего водоснабжения | 52 258,85 | 129,36 |
| Система электроснабжения | 41 036,29 | 101,58 |
| Система отопления | 164 888,48 | 408,16 |
| Система холодного водоснабжения | 20 772,65 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 12 923,32 | 31,99 |
| 6 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 415,65 | 382,46 | Крыша МКД | 337 175,28 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 21 372,72 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 13 296,64 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 53 768,48 | 129,36 |
| Система отопления | 169 651,70 | 408,16 |
| Система электроснабжения | 42 221,73 | 101,58 |
| 7 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д.5 | 1963 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 292,64 | 271,82 | Система канализации и водоотведения | 9 361,55 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 37 855,91 | 129,36 |
| Система электроснабжения | 29 726,37 | 101,58 |
| Крыша МКД | 237 389,57 | 811,20 |
| Система отопления | 119 443,94 | 408,16 |
| Система холодного водоснабжения | 15 047,55 | 51,42 |
| 8 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 490,58 | 357,89 | Крыша МКД | 397 958,50 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 25 225,62 | 51,42 |
| Система канализации и водоотведения | 15 693,65 | 31,99 |
| Система горячего водоснабжения | 63 461,43 | 129,36 |
| Система отопления | 200 235,13 | 408,16 |
| Система электроснабжения | 49 833,12 | 101,58 |
| 9 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.12 | 1958 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 544,70 | 430,70 | Система холодного водоснабжения | 28 008,47 | 51,42 |
| Крыша МКД | 441 860,64 | 811,20 |
| Система электроснабжения | 55 330,63 | 101,58 |
| 10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18 | 1976 |  | кирпич | 3 | 1 129,13 | 1 129,13 | Система холодного водоснабжения | 60 521,37 | 53,60 |
| Система электроснабжения | 119 552,28 | 105,88 |
| 11 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.20 | 1938 |  | дерево | 2 | 575,30 | 548,00 | Система электроснабжения | 58 438,97 | 101,58 |
| Крыша МКД | 466 683,36 | 811,20 |
| Система отопления | 234 814,45 | 408,16 |
| 12 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 |  | шлакоблок (оштукатуренный) | 2 | 329,00 | 296,62 | Крыша МКД | 266 884,80 | 811,20 |
|  | **МО "Муйский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **1 401 850,01** |  |
| 1 | пгт. Таксимо, ул. Белорусская, д.12 | 1988 |  | дерево | 2 | 490,00 | 257,60 | Система электроснабжения | 49 774,20 | 101,58 |
| Крыша МКД | 397 488,00 | 811,20 |
| Система канализации и водоотведения | 15 675,10 | 31,99 |
| Система холодного водоснабжения | 25 195,80 | 51,42 |
| Система горячего водоснабжения | 63 386,40 | 129,36 |
| 2 | пгт. Таксимо, ул. Латвийская, д.8 | 1988 |  | дерево | 2 | 755,48 | 257,20 | Система электроснабжения | 76 741,66 | 101,58 |
| Система холодного водоснабжения | 38 846,78 | 51,42 |
| Система горячего водоснабжения | 97 728,89 | 129,36 |
| Крыша МКД | 612 845,38 | 811,20 |
| Система канализации и водоотведения | 24 167,81 | 31,99 |
|  | **МО "Мухоршибирский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **1 816 477,74** |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д.16 | 1995 |  | дерево | 2 | 740,00 | 740,00 | Система электроснабжения | 75 169,20 | 101,58 |
| Система холодного водоснабжения | 38 050,80 | 51,42 |
| Система отопления | 302 038,40 | 408,16 |
| Система канализации и водоотведения | 23 672,60 | 31,99 |
| 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.6 | 1979 |  | кирпич | 3 | 1 926,80 | 958,40 | Система отопления | 819 776,33 | 425,46 |
| Система электроснабжения | 204 009,58 | 105,88 |
| Система холодного водоснабжения | 103 276,48 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 64 239,51 | 33,34 |
| 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.14 | 1992 |  | кирпич | 3 | 965,90 | 965,90 | Система электроснабжения | 102 269,49 | 105,88 |
| Система канализации и водоотведения | 32 203,11 | 33,34 |
| Система холодного водоснабжения | 51 772,24 | 53,60 |
|  | **МО "Прибайкальский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **4 767 225,51** |  |
| 1 | п/ст Таловка, городок Социальный, д.2 | 1959 |  | керамзитобетонный блок | 2 | 402,00 | 238,40 | Система электроснабжения | 42 563,76 | 105,88 |
| Крыша МКД | 339 480,96 | 844,48 |
| Система отопления | 171 034,92 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 21 547,20 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 13 402,68 | 33,34 |
| 2 | п/ст Таловка, городок Социальный, д.3 | 1959 |  | керамзитобетонный блок | 2 | 439,00 | 398,40 | Система отопления | 186 776,94 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 23 530,40 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 14 636,26 | 33,34 |
| 3 | п/ст Таловка, городок Социальный, д.8 | 1961 |  | керамзитобетонный блок | 2 | 332,80 | 332,80 | Система электроснабжения | 35 236,86 | 105,88 |
| Система холодного водоснабжения | 17 838,08 | 53,60 |
| 4 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д.30 | 1976 |  | кирпич | 2 | 701,32 | 701,32 | Система отопления | 298 383,61 | 425,46 |
| Крыша МКД | 592 250,71 | 844,48 |
| Система холодного водоснабжения | 37 590,75 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 23 382,01 | 33,34 |
| Система электроснабжения | 74 255,76 | 105,88 |
| 5 | с. Татаурово, ул. Новая, д.12 | 1984 |  | кирпич | 3 | 862,30 | 862,30 | Система отопления | 366 874,16 | 425,46 |
| Система канализации и водоотведения | 28 749,08 | 33,34 |
| Крыша МКД | 875 838,11 | 1 015,70 |
| Система холодного водоснабжения | 46 219,28 | 53,60 |
| Система электроснабжения | 91 300,32 | 105,88 |
| 6 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.13 | 1983 |  | кирпич | 3 | 897,40 | 897,40 | Система отопления | 381 807,80 | 425,46 |
| Система канализации и водоотведения | 29 919,32 | 33,34 |
| Крыша МКД | 911 489,18 | 1 015,70 |
| Система холодного водоснабжения | 48 100,64 | 53,60 |
| Система электроснабжения | 95 016,71 | 105,88 |
|  | **МО "город Северобайкальск"** |  |  |  |  |  |  |  | **2 403 796,25** |  |
| 1 | ул Космонавтов, 4 | 1978 |  | дерево | 2 | 742,70 | 489,50 | Система отопления | 303 140,43 | 408,16 |
| Крыша МКД | 602 478,24 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 38 189,63 | 51,42 |
| Система электроснабжения | 75 443,47 | 101,58 |
| 2 | ул Спортивная, 2 | 1982 |  | дерево | 2 | 710,00 | 710,00 | Система отопления | 289 793,60 | 408,16 |
| Система электроснабжения | 72 121,80 | 101,58 |
| Крыша МКД | 575 952,00 | 811,20 |
| Система холодного водоснабжения | 36 508,20 | 51,42 |
| 3 | ул Спортивная, 6 | 1976 |  | дерево | 2 | 594,00 | 531,30 | Система отопления | 242 447,04 | 408,16 |
| Система горячего водоснабжения | 76 839,84 | 129,36 |
| Система холодного водоснабжения | 30 543,48 | 51,42 |
| Система электроснабжения | 60 338,52 | 101,58 |
|  | **МО "Северо-Байкальский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **2 720 849,26** |  |
| 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.10 | 1991 |  | кирпич | 2 | 974,40 | 665,40 | Система горячего водоснабжения | 131 388,10 | 134,84 |
| Система канализации и водоотведения | 32 486,50 | 33,34 |
| Система холодного водоснабжения | 52 227,84 | 53,60 |
| Крыша МКД | 822 861,31 | 844,48 |
| Система электроснабжения | 103 169,47 | 105,88 |
| 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.12 | 1997 |  | панель | 3 | 1 205,90 | 1 205,70 | Система канализации и водоотведения | 39 179,69 | 32,49 |
| Крыша МКД | 1 193 708,35 | 989,89 |
| Система холодного водоснабжения | 62 984,16 | 52,23 |
| Система горячего водоснабжения | 158 431,14 | 131,38 |
| Система электроснабжения | 124 412,70 | 103,17 |
|  | **МО "Селенгинский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **13 163 152,10** |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.22 | 1969 |  | кирпич | 4 | 5 671,10 | 3 228,30 | Система холодного водоснабжения | 303 970,96 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 189 074,47 | 33,34 |
| Система горячего водоснабжения | 764 691,12 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 600 456,07 | 105,88 |
| Крыша МКД | 5 760 136,27 | 1 015,70 |
| Система отопления | 2 412 826,21 | 425,46 |
| 2 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д.19 | 1956 |  | кирпич | 2 | 577,20 | 508,60 | Система холодного водоснабжения | 30 937,92 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 77 829,65 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 61 113,94 | 105,88 |
| 3 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д.23 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 468,40 | 947,10 | Система горячего водоснабжения | 197 999,06 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 155 474,19 | 105,88 |
| Крыша МКД | 1 491 453,88 | 1 015,70 |
| Система отопления | 624 745,46 | 425,46 |
| Система холодного водоснабжения | 78 706,24 | 53,60 |
| Система канализации и водоотведения | 48 956,46 | 33,34 |
| 4 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.7 | 1952 |  | кирпич | 3 | 1 239,40 | 849,80 | Система холодного водоснабжения | 66 431,84 | 53,60 |
| Система горячего водоснабжения | 167 120,70 | 134,84 |
| Система электроснабжения | 131 227,67 | 105,88 |
|  | **МО "Тарбагатайский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **693 287,62** |  |
| 1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.10 | 1976 |  | кирпич | 2 | 729,50 | 729,50 | Система электроснабжения | 77 239,46 | 105,88 |
| Крыша МКД | 616 048,16 | 844,48 |
|  | **МО "Хоринский район"** |  |  |  |  |  |  |  | **510 271,81** |  |
| 1 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 |  | дерево | 2 | 539,70 | 324,20 | Крыша МКД | 437 804,64 | 811,20 |
| 2 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.71 | 1977 |  | шлакоблок | 2 | 713,40 | 353,40 | Система электроснабжения | 72 467,17 | 101,58 |
|  | **МО ГО "город Улан-Удэ"** |  |  |  |  |  |  |  | **342 784 630,09** |  |
| 1 | б-р Карла Маркса, 5 | 1965 |  | смешанные | 5 | 2 837,40 | 2 593,60 | Крыша МКД | 2 808 713,89 | 989,89 |
| 2 | б-р Карла Маркса, 7А | 1965 |  | панель | 4 | 2 260,00 | 2 060,90 | Крыша МКД | 2 237 151,40 | 989,89 |
| 3 | б-р Карла Маркса, 9 | 1965 |  | панель | 5 | 2 846,50 | 2 599,80 | Крыша МКД | 2 817 721,89 | 989,89 |
| 4 | б-р Карла Маркса, 17 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 288,80 | 1 648,60 | Крыша МКД | 2 324 734,16 | 1 015,70 |
| 5 | б-р Карла Маркса, 23 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 567,90 | 2 257,10 | Крыша МКД | 2 608 216,03 | 1 015,70 |
| 6 | пр-кт 50-летия Октября, 17 | 1965 |  | кирпич | 5 | 5 405,60 | 4 133,30 | Крыша МКД | 5 490 467,92 | 1 015,70 |
| 7 | пр-кт 50-летия Октября, 19 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 769,60 | 3 379,00 | Крыша МКД | 4 844 482,72 | 1 015,70 |
| 8 | пр-кт 50-летия Октября, 40 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 342,70 | 1 523,50 | Крыша МКД | 2 379 480,39 | 1 015,70 |
| 9 | пр-кт Победы, 13 | 1952 |  | кирпич | 4 | 4 367,14 | 1 075,26 | Крыша МКД | 4 435 704,10 | 1 015,70 |
| 10 | пр-кт Строителей, 66 | 1985 |  | смешанные | 9 | 7 930,75 | 6 074,70 | Лифты и лифтовое оборудование | 6 562 774,93 | 827,51 |
| 11 | ул Боевая, 1 | 1989 |  | смешанные | 9 | 5 904,90 | 4 092,60 | Лифты и лифтовое оборудование | 4 886 363,80 | 827,51 |
| 12 | ул Борсоева, 1 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 933,40 | 2 655,79 | Крыша МКД | 2 979 454,38 | 1 015,70 |
| 13 | ул Борсоева, 5 | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 635,20 | 3 835,08 | Крыша МКД | 6 739 372,64 | 1 015,70 |
| 14 | ул Буйко, 19 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 215,60 | 2 482,20 | Крыша МКД | 3 266 084,92 | 1 015,70 |
| 15 | ул Буйко, 25А | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 216,70 | 2 492,30 | Крыша МКД | 3 267 202,19 | 1 015,70 |
| 16 | ул Гагарина, 32 | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 205,10 | 2 490,10 | Крыша МКД | 4 271 120,07 | 1 015,70 |
| 17 | ул Гагарина, 36 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 872,20 | 1 989,40 | Крыша МКД | 2 917 293,54 | 1 015,70 |
| 18 | ул Гагарина, 49 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 384,80 | 2 311,80 | Крыша МКД | 3 437 941,36 | 1 015,70 |
| 19 | ул Гагарина, 53 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 358,40 | 2 444,60 | Крыша МКД | 3 411 126,88 | 1 015,70 |
| 20 | ул Гагарина, 55 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 041,80 | 1 280,30 | Крыша МКД | 2 073 856,26 | 1 015,70 |
| 21 | ул Гагарина, 57 | 1962 |  | смешанные | 5 | 2 695,70 | 2 169,40 | Крыша МКД | 2 627 633,58 | 974,75 |
| 22 | ул Гагарина, 59 | 1965 |  | панель | 5 | 2 771,60 | 2 549,80 | Крыша МКД | 2 743 579,12 | 989,89 |
| 23 | ул Гастелло, 4 | 1958 |  | кирпич | 4 | 3 162,50 | 2 314,30 | Крыша МКД | 3 212 151,25 | 1 015,70 |
| 24 | ул Геологическая, 16 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 465,40 | 2 465,40 | Крыша МКД | 2 504 106,78 | 1 015,70 |
| 25 | ул Геологическая, 18 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 430,20 | 2 430,20 | Крыша МКД | 2 468 354,14 | 1 015,70 |
| 26 | ул Геологическая, 20 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 486,40 | 1 777,70 | Крыша МКД | 2 525 436,48 | 1 015,70 |
| 27 | ул Геологическая, 22 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 819,80 | 1 878,50 | Крыша МКД | 2 864 070,86 | 1 015,70 |
| 28 | ул Геологическая, 30 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 589,70 | 2 300,43 | Крыша МКД | 3 646 058,29 | 1 015,70 |
| 29 | ул Димитрова, 1 | 1959 |  | кирпич | 4 | 1 641,10 | 1 496,90 | Крыша МКД | 1 666 865,27 | 1 015,70 |
| 30 | ул Димитрова, 2 | 1961 |  | кирпич | 4 | 1 673,90 | 1 185,10 | Крыша МКД | 1 700 180,23 | 1 015,70 |
| 31 | ул Димитрова, 6 | 1967 |  | кирпич | 4 | 4 487,64 | 3 026,84 | Крыша МКД | 4 558 095,95 | 1 015,70 |
| 32 | ул Добролюбова, 3 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 416,90 | 3 416,90 | Крыша МКД | 3 470 545,33 | 1 015,70 |
| 33 | ул Ербанова, 20 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 009,80 | 3 050,60 | Крыша МКД | 4 072 753,86 | 1 015,70 |
| 34 | ул Жердева, 40А | 1991 |  | панель | 10 | 5 387,20 | 4 591,50 | Лифты и лифтовое оборудование | 4 173 463,84 | 774,70 |
| 35 | ул Жердева, 46 | 1976 |  | панель | 5 | 4 376,24 | 3 277,44 | Крыша МКД | 4 331 996,21 | 989,89 |
| 36 | ул Жердева, 56 | 1976 |  | панель | 5 | 4 159,50 | 3 768,50 | Крыша МКД | 4 117 447,46 | 989,89 |
| 37 | ул Жердева, 142 | 1991 |  | панель | 10 | 9 634,82 | 6 548,12 | Лифты и лифтовое оборудование | 7 464 095,05 | 774,70 |
| 38 | ул Ключевская, 2 | 1989 |  | панель | 10 | 2 364,50 | 1 379,30 | Лифты и лифтовое оборудование | 1 831 778,15 | 774,70 |
| 39 | ул Ключевская, 6 | 1988 |  | панель | 9 | 4 132,00 | 2 489,00 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 419 271,32 | 827,51 |
| 40 | ул Ключевская, 70 | 1991 |  | панель | 9 | 5 463,20 | 4 112,60 | Лифты и лифтовое оборудование | 4 520 852,63 | 827,51 |
| 41 | ул Комарова, 11 | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 694,80 | 1 694,80 | Крыша МКД | 1 721 408,36 | 1 015,70 |
| 42 | ул Комарова, 13 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 540,00 | 1 695,90 | Крыша МКД | 2 579 878,00 | 1 015,70 |
| 43 | ул Комарова, 15 | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 701,40 | 1 701,40 | Крыша МКД | 1 728 111,98 | 1 015,70 |
| 44 | ул Комсомольская, 6А | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 595,20 | 2 119,40 | Крыша МКД | 3 651 644,64 | 1 015,70 |
| 45 | ул Комсомольская, 8А | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 699,30 | 2 326,50 | Крыша МКД | 3 757 379,01 | 1 015,70 |
| 46 | ул Комсомольская, 28А | 1988 |  | кирпич | 5 | 5 567,50 | 2 950,50 | Крыша МКД | 5 654 909,75 | 1 015,70 |
| 47 | ул Красноармейская, 37 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 154,99 | 1 264,55 | Крыша МКД | 2 188 823,34 | 1 015,70 |
| 48 | ул Лысогорская, 85 | 1964 |  | кирпич | 4 | 1 292,40 | 1 292,40 | Крыша МКД | 1 312 690,68 | 1 015,70 |
| 49 | ул Мерецкова, 25 | 1968 |  | дерево | 2 | 330,50 | 330,50 | Крыша МКД | 268 101,60 | 811,20 |
| 50 | ул Мерецкова, 28 | 1964 |  | дерево | 2 | 379,40 | 321,20 | Крыша МКД | 307 769,28 | 811,20 |
| 51 | ул Мерецкова, 29 | 1967 |  | дерево | 2 | 332,30 | 332,30 | Крыша МКД | 269 561,76 | 811,20 |
| 52 | ул Моцарта, 1 | 1962 |  | кирпич | 5 | 1 835,50 | 1 656,50 | Крыша МКД | 1 864 317,35 | 1 015,70 |
| 53 | ул Моцарта, 3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 161,20 | 2 002,40 | Крыша МКД | 2 195 130,84 | 1 015,70 |
| 54 | ул Нестерова, 4 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 087,90 | 2 749,90 | Крыша МКД | 3 136 380,03 | 1 015,70 |
| 55 | ул Октябрьская, 1Б | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 520,10 | 1 996,40 | Крыша МКД | 3 575 365,57 | 1 015,70 |
| 56 | ул Октябрьская, 7А | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 078,74 | 2 260,48 | Крыша МКД | 3 127 076,22 | 1 015,70 |
| 57 | ул Октябрьская, 7 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 222,50 | 2 492,20 | Крыша МКД | 3 273 093,25 | 1 015,70 |
| 58 | ул Октябрьская, 10А | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 481,20 | 2 481,20 | Крыша МКД | 2 520 154,84 | 1 015,70 |
| 59 | ул Октябрьская, 16 | 1965 |  | кирпич | 5 | 5 681,00 | 4 472,60 | Крыша МКД | 5 770 191,70 | 1 015,70 |
| 60 | ул Октябрьская, 22 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 335,93 | 1 282,33 | Крыша МКД | 2 372 604,10 | 1 015,70 |
| 61 | ул Октябрьская, 28 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 226,80 | 1 184,60 | Крыша МКД | 2 261 760,76 | 1 015,70 |
| 62 | ул Октябрьская, 32 | 1962 |  | кирпич | 5 | 3 659,60 | 2 241,40 | Крыша МКД | 3 717 055,72 | 1 015,70 |
| 63 | ул Октябрьская, 36 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 907,13 | 2 466,63 | Крыша МКД | 3 968 471,94 | 1 015,70 |
| 64 | ул Павлова, 3 | 1966 |  | кирпич | 4 | 1 498,10 | 1 318,10 | Крыша МКД | 1 521 620,17 | 1 015,70 |
| 65 | ул Павлова, 15 | 1964 |  | кирпич | 5 | 1 895,00 | 1 693,00 | Крыша МКД | 1 924 751,50 | 1 015,70 |
| 66 | ул Революции 1905 года, 98 | 1991 |  | панель | 7 | 3 962,70 | 3 962,70 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 279 173,88 | 827,51 |
| 67 | ул Революции 1905 года, 102 | 1991 |  | панель | 10 | 4 991,30 | 2 985,00 | Лифты и лифтовое оборудование | 3 866 760,11 | 774,70 |
| 68 | ул Родины, 5/2 | 1964 |  | кирпич | 4 | 1 307,10 | 1 307,10 | Крыша МКД | 1 327 621,47 | 1 015,70 |
| 69 | ул Родины, 5/3 | 1964 |  | кирпич | 5 | 1 630,10 | 1 630,10 | Крыша МКД | 1 655 692,57 | 1 015,70 |
| 70 | ул Родины, 7 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 151,70 | 1 299,30 | Крыша МКД | 2 185 481,69 | 1 015,70 |
| 71 | ул Родины, 7/2 | 1963 |  | кирпич | 4 | 1 312,40 | 1 312,40 | Крыша МКД | 1 333 004,68 | 1 015,70 |
| 72 | ул Родины, 7/3 | 1963 |  | кирпич | 5 | 1 685,70 | 1 685,70 | Крыша МКД | 1 712 165,49 | 1 015,70 |
| 73 | ул Рылеева, 3 | 1968 |  | панель | 5 | 3 720,68 | 2 739,50 | Крыша МКД | 3 683 063,93 | 989,89 |
| 74 | ул Сенчихина, 1 | 1988 |  | панель | 10 | 6 228,40 | 4 167,20 | Лифты и лифтовое оборудование | 4 825 141,48 | 774,70 |
| 75 | ул Сенчихина, 2 | 1990 |  | смешанные | 10 | 7 001,50 | 6 723,90 | Лифты и лифтовое оборудование | 5 424 062,05 | 774,70 |
| 76 | ул Смолина, 42 | 1964 |  | кирпич | 4 | 1 293,90 | 1 293,90 | Крыша МКД | 1 314 214,23 | 1 015,70 |
| 77 | ул Солнечная, 16 | 1991 |  | смешанные | 9 | 9 130,20 | 6 009,10 | Лифты и лифтовое оборудование | 7 555 331,80 | 827,51 |
| 78 | ул Солнечная, 19 | 1967 |  | смешанные | 5 | 3 361,10 | 2 590,60 | Крыша МКД | 3 327 119,28 | 989,89 |
| 79 | ул Солнечная, 21 | 1967 |  | панель | 5 | 2 599,20 | 2 599,20 | Крыша МКД | 2 572 922,09 | 989,89 |
| 80 | ул Солнечная, 29 | 1967 |  | панель | 5 | 3 340,90 | 2 568,70 | Крыша МКД | 3 307 123,50 | 989,89 |
| 81 | ул Солнечная, 35 | 1966 |  | панель | 5 | 2 833,40 | 2 606,60 | Крыша МКД | 2 804 754,33 | 989,89 |
| 82 | ул Терешковой, 11 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 871,00 | 2 550,00 | Крыша МКД | 2 916 074,70 | 1 015,70 |
| 83 | ул Терешковой, 16 | 1962 |  | кирпич | 4 | 1 822,90 | 1 193,90 | Крыша МКД | 1 851 519,53 | 1 015,70 |
| 84 | ул Терешковой, 26А | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 563,70 | 1 269,50 | Крыша МКД | 2 603 950,09 | 1 015,70 |
| 85 | ул Терешковой, 30А | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 635,40 | 1 850,00 | Крыша МКД | 3 692 475,78 | 1 015,70 |
| 86 | ул Терешковой, 32 | 1965 |  | панель | 5 | 3 299,80 | 1 497,20 | Крыша МКД | 3 266 439,02 | 989,89 |
| 87 | ул Терешковой, 34 | 1966 |  | панель | 5 | 3 869,00 | 3 567,10 | Крыша МКД | 3 829 884,41 | 989,89 |
| 88 | ул Терешковой, 34А | 1966 |  | панель | 5 | 2 823,40 | 2 521,50 | Крыша МКД | 2 794 855,43 | 989,89 |
| 89 | ул Терешковой, 36А | 1966 |  | панель | 5 | 2 609,08 | 2 371,78 | Крыша МКД | 2 582 702,20 | 989,89 |
| 90 | ул Фрунзе, 11 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 095,10 | 2 064,77 | Крыша МКД | 4 159 393,07 | 1 015,70 |
| 91 | ул Фрунзе, 13 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 678,50 | 2 423,96 | Крыша МКД | 2 720 552,45 | 1 015,70 |
| 92 | ул Фрунзе, 14 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 075,10 | 2 517,45 | Крыша МКД | 4 139 079,07 | 1 015,70 |
| 93 | ул Хахалова, 8 | 1967 |  | кирпич | 4 | 4 207,26 | 1 492,80 | Крыша МКД | 4 273 313,98 | 1 015,70 |
| 94 | ул Хоца Намсараева, 2 | 1967 |  | кирпич | 5 | 5 682,00 | 3 932,00 | Крыша МКД | 5 771 207,40 | 1 015,70 |
| 95 | ул Хоца Намсараева, 8 | 1970 |  | смешанные | 5 | 5 597,00 | 3 897,00 | Крыша МКД | 5 684 872,90 | 1 015,70 |
| 96 | ул Чаадаева, 3 | 1972 |  | кирпич | 5 | 6 252,40 | 3 868,80 | Крыша МКД | 6 350 562,68 | 1 015,70 |
| 97 | ул Чайковского, 4 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 676,40 | 2 494,20 | Крыша МКД | 2 718 419,48 | 1 015,70 |
| 98 | ул Чайковского, 6 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 296,60 | 2 126,20 | Крыша МКД | 2 332 656,62 | 1 015,70 |
| 99 | ул Чайковского, 12 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 152,70 | 2 152,70 | Крыша МКД | 2 186 497,39 | 1 015,70 |
| 100 | ул Чайковского, 14 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 003,60 | 2 003,60 | Крыша МКД | 2 035 056,52 | 1 015,70 |
| 101 | ул Чайковского, 16 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 689,30 | 1 984,60 | Крыша МКД | 2 731 522,01 | 1 015,70 |
| 102 | ул Чайковского, 18 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 504,70 | 2 504,70 | Крыша МКД | 2 544 023,79 | 1 015,70 |
| 103 | ул Чертенкова, 6А | 1990 |  | крупно-блочные | 9 | 8 716,60 | 5 985,00 | Лифты и лифтовое оборудование | 7 213 073,67 | 827,51 |
| 104 | ул Чертенкова, 6 | 1989 |  | панель | 10 | 10 154,40 | 6 502,00 | Лифты и лифтовое оборудование | 7 866 613,68 | 774,70 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с абзацем 9  приложения № 3 к Республиканской программе "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" планируемая дата завершения работ по капитальному ремонту 31.12.2016г.