

|  |  |
| --- | --- |
| Оросой ХолбоотоУлас  БуряадУлас Муяын аймаг  хото hуурин «Северомуйское» гэhэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан | Российская Федерация  Республика Бурятия  Муйский район  Администрация Муниципального образования городское поселение «Северомуйское» |
| 671564 п. Северомуйск Муйского р-на ул. Ленина, 6а , Тел/факс:8(30132)-61-001  E-mail: 1234562015 @mail.ru, Официальный сайт: www.severomuysk.ru | |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124**

«01» сентября 2017 г. п. Северомуйск

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Северомуйское» на 2017-2020 годы**

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств городского поселения «Северомуйское», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 14 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования городского поселения «Северомуйское»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»(Приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава-руководителя администрации**

**МО ГП «Северомуйское» А.А. Кудряшов**

Приложение

к Постановлению администрации

МО ГП «Северомуйское»

от «01» сентября 2017 г. № 124

Муниципальная программа

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства (далее – программа) | | | |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Северомуйское» | | | |
| Разработчик программы | МКУ «Содружество» | | | |
| Подпрограммы программы | ***Подпрограмма 1.*** **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования городское поселение "Северомуйское" (приложение 1); *Подпрограмма 2*. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение "Северомуйское»» (приложение 2). | | | |
| Руководитель программы | Руководитель МКУ «Содружество» | | | |
| Цель и задачи программы | Цель:  - содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;  - повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»;  - сократит число дорожно-транспортных происшествий  Задачи:  - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»;  - снижение непроизводительных потерь энергии;  - применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов энергоснабжения;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - ремонт дорожного покрытия;  - обеспечение содержания дорог | | | |
| Ответственный исполнитель программы | - МКУ «Содружество» городского поселения «Северомуйское» | | | |
| Исполнитель основных мероприятий | - предприятия или предприниматели (победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог) | | | |
| Сроки реализации программы | 2017-2020 года | | | |
| Объемы финансирования | Источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы (программных мероприятий) (тыс.руб.) | В том числе | |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования городское поселение "Северомуйское" (тыс.руб.) | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение "Северомуйское (тыс.руб.) |
| **Всего** | 1761,15 | 1761,15 | 0,0 |
| 2017 год | 417, 00 | 417, 00 | 0,0 |
| 2018 год | 411,23 | 411,23 | 0,0 |
| 2019 год | 462,92 | 462,92 | 0,0 |
| 2020 год | 470,00 | 470,00 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | - содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское» ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания;  - повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов | | | |

**2. Характеристика текущего состояния**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

На территории муниципального образования городского поселения «Северомуйское» проживает чуть менее 10 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского поселения «Северомуйское» являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог в границах городского поселения «Северомуйское» является:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом реализация программы позволит:

- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги протяженностью 30,0 км площадью 120,0 кв. метров;

- сократить время на перевозки грузов и пассажиров;

- снизить стоимость перевозок;

- повысить транспортную доступность;

- снизить последствия стихийных бедствий;

- сократить число дорожно-транспортных происшествий.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие особых погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

На территории городского поселения «Северомуйское» общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 70,0 км. Муниципальные автомобильные дороги имеют почти 70% износ.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической энергии.

Существующие энергонесущие объекты не всегда отвечают современным нормам и правилам энергосбережению. Объекты энергоснабжения имеют средний уровень износа.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание энергонесущих объектов.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

**3. Цель и задачи Программы**

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования, привести в исправное состояние сеть внутрипоселковых дорог и выполнить ремонты пешеходных тротуаров.

Цель программы:

- содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;

- повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское».

Для достижения основной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов энергоснабжения;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

**4. Перечень программных мероприятий**

За весь период работы Программы планируется провести за счет бюджета городского поселения следующие мероприятия по содержанию и ремонту дорог городского поселения «Северомуйское»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Год | Наименование мероприятия |
| 1. | 2017-2020 | Содержание дорог поселка в зимний и летний период |
| Ямочный ремонт дорого поселения |
| Приобретение энергосберегающих ламп |
| Ремонт уличного освещения (замена и установка новых энергосберегающих ламп) |

**5. Критерии оценки эффективности**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское» ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания;

- повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования, привести в исправное состояние сеть внутрипоселковых дорог и выполнить работы по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие светильники, в том числе замена перегоревших ламп.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежеквартально (ежегодно) Администрацией МО городского поселения Северомуйское» совместно со специалистами управления городского хозяйства и имущества

Отчет о результативности программы предоставляется учреждениями культуры в финансово-бюджетный отдел администрации МО городского поселения «Северомуйское» квартально/годовой до 5 числа отчетной даты по установленной форме – приложения 3, 4 данной программы.

После завершения очередного финансового года исполнитель Программы представляет в Администрацию МО городского поселения Северомуйское» годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе

Муниципальная программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования городского поселения «Северомуйское»»

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования

городское поселение «Северомуйское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования городское поселение "Северомуйское"» (далее – программа) | |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования городское поселение «Северомуйское» | |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Содружество» | |
| Руководитель подпрограммы | Руководитель МКУ «Содружество» | |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  - содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;  - сократит число дорожно-транспортных происшествий  Задачи:  - ремонт дорожного покрытия;  - обеспечение содержания дорог | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - МКУ «Управление городского хозяйства и имущества» городского поселения «Северомуйское | |
| Исполнитель основных мероприятий | - предприятия или предприниматели (победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог) | |
| Сроки реализации программы | период с 2017-2020 года | |
| Объемы финансирования | Источники финансирования | Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах муниципального образования городское поселение "Северомуйское" (тыс.руб.) |
| **Всего** | 1761,15 |
| 2017 год | 417, 00 |
| 2018 год | 411,23 |
| 2019 год | 462,92 |
| 2020 год | 470,00 |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | - содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское» ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. | |

**2. Характеристика текущего состояния**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

На территории муниципального образования городского поселения «Северомуйское» проживает чуть менее 10 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского поселения «Северомуйское» являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог в границах городского поселения «Северомуйское» является:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом реализация программы позволит:

- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги протяженностью 30,0 км площадью 120,0 кв. метров;

- сократить время на перевозки грузов и пассажиров;

- снизить стоимость перевозок;

- повысить транспортную доступность;

- снизить последствия стихийных бедствий;

- сократить число дорожно-транспортных происшествий.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие особых погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

На территории городского поселения «Северомуйское» общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 70,0 км. Муниципальные автомобильные дороги имеют почти 70% износ.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к дорожному хозяйству и реализации мероприятий данной Подпрограммы.

**3. Цель и задачи подпрограммы**

Реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования, привести в исправное состояние сеть внутрипоселковых дорог и выполнить ремонты пешеходных тротуаров.

Цель подпрограммы:

- содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния;

Для достижения цели подпрограммы, необходимо решить рад задач:

- подготовка и заключение муниципального контракта на содержание, ремонт поселковых дорог;

- контроль над содержанием и ремонту поселковых дорог.

**4. Перечень подпрограммных мероприятий**

Исходя из целей и задач подпрограммы, предлагается проведение мероприятий по следующим направлениям:

- совершенствование нормативно правовой базы по вопросам содержания и ремонта поселковых дорого.

За весь период работы Подпрограммы планируется провести за счет бюджета городского поселения следующие мероприятия по содержанию и ремонту дорог городского поселения «Северомуйское»:

- содержание дорог поселка в зимний и летний период (отсыпка, очистка, нанесение пешеходной разметки, спил веток на дорогах, установка дорожных знаков и др.);

- ремонт дорог поселения – работы будут проведены согласно заключенного муниципального контракта, заключенного по итогам конкурса «Содержание и ремонт дорог поселения»;

- приобретение дорожных знаков;

- установка дорожных знаков;

- создание условий для ремонта дорог поселения, в том числе приобретение машины с рецыклер асфальтобетона ПР, приобретение битума.

**5. Критерии оценки эффективности**

В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- содержание и ремонт дорожной сети городского поселения «Северомуйское» ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования, привести в исправное состояние сеть внутрипоселковых дорог.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежеквартально (ежегодно) Администрацией МО городского поселения Северомуйское» совместно со специалистами управления городского хозяйства и имущества.

Отчет о результативности подпрограммы предоставляется учреждениями культуры в финансово-бюджетный отдел администрации МО городского поселения «Северомуйское» квартально/годовой до 5 числа отчетной даты по установленной форме – приложения 3, 4 программы.

После завершения очередного финансового года исполнитель Подпрограммы представляет в Администрацию МО городского поселения Северомуйское» годовой отчет о реализации Подпрограммы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

Приложение 2

к муниципальной программе

Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городском поселении «Северомуйское»»

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Северомуйское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Северомуйское»» (далее – подпрограмма) | |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования городское поселение «Северомуйское» | |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Содружество» | |
| Руководитель подпрограммы | Руководитель МКУ «Содружество» | |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  - повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»  Задачи:  - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»;  - снижение непроизводительных потерь энергии;  - применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов энергоснабжения;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - МКУ «Управление городского хозяйства и имущества» городского поселения «Северомуйское | |
| Исполнитель основных мероприятий | - предприятия или предприниматели (победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по поставке энергосберегающих ламп) | |
| Сроки реализации программы | период с 2017-2020 года | |
| Объемы финансирования | Источники финансирования | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение "Северомуйское (тыс.руб.) |
| **Всего** | 600,00 |
| 2017 год | 0, 00 |
| 2018 год | 200, 00 |
| 2019 год | 200, 00 |
| 2020 год | 200, 00 |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | - повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов | |

**2. Характеристика текущего состояния**

На территории муниципального образования городского поселения «Северомуйское» проживает чуть менее 10 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения является обеспечение содержания и ремонта энергетической сети городского поселения «Северомуйское», ее обустройство в соответствие с требованиями, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании и ремонте энергетических сетей является:

- изношенность энергетической сети.

С длительным сроком эксплуатации электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности без проведения капитального ремонта, износа сетей, увеличение стоимости электроэнергии, а также вследствие особых погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта и замене ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы накаливания.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической энергии.

Существующие энергонесущие объекты не всегда отвечают современным нормам и правилам энергосбережению. Объекты энергоснабжения имеют средний уровень износа.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание энергонесущих объектов. Светодиодные светильники имеют высокую экономичность энергопотребления.

При монтаже светодиодных светильников требуется кабель меньшего сечения, что является существенной статьей экономии. Для экономии электроэнергии в ночное время (до 30-50%) светильники позволяют это осуществить путем снижения питающего напряжения без изменения спектрального состава излучения и цветопередачи. Обеспечивают высокую экологическую безопасность и отсутствие необходимости утилизации. Имеют высокую механическую прочность, виброустойчивость и надежность. Полное отсутствие опасности перегрузки в момент включения. Светильники обеспечивают мгновенное зажигание в условиях низких температур.

Техническое обслуживание светильника на протяжении всего срока службы не требуется.

При реконструкции сетей уличного освещения необходимо произвести следующие работы:

- установка энергосберегающих светодиодных светильников.

- установка светодиодных включателей освещения

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

**3. Цель и задачи Программы**

Цель программы:

- повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское».

Для достижения основной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на территории городского поселения «Северомуйское»;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов энергоснабжения;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

4. Перечень подпрограммных мероприятий

За весь период работы Подпрограммы планируется провести за счет бюджета городского поселения следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Год | Наименование мероприятия |
| 1. | 2018-2020 | Приобретение энергосберегающих ламп |
| Ремонт уличного освещения (замена и установка новых энергосберегающих ламп) |

**5. Критерии оценки эффективности**

В результате выполнения Подпрограммы ожидается повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов. Реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить и выполнить работы по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие светильники, в том числе замена перегоревших ламп.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежеквартально (ежегодно) Администрацией МО городского поселения Северомуйское» совместно со специалистами управления городского хозяйства и имущества

Отчет о результативности программы предоставляется учреждениями культуры в финансово-бюджетный отдел администрации МО городского поселения «Северомуйское» квартально/годовой до 5 числа отчетной даты по установленной форме – приложения 3, 4 данной программы.

После завершения очередного финансового года исполнитель Подпрограммы представляет в Администрацию МО городского поселения Северомуйское» годовой отчет о реализации Подпрограммы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

Приложение 3

к муниципальной программе

Форма

оперативного (квартального/годового) отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)

городского поселения «Северомуйское»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Программы (подпрограммы))

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_(период)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата представления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по финансовому обеспечении программы (подпрограммы) | План на 20\_\_\_г. | Факт испол. На \_\_\_\_ | % отклонения | Пояснения % отклонения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Форма

оперативного (квартального/годового) отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)

городского поселения «Северомуйское»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Программы (подпрограммы))

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_(период)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата представления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | План на 20\_\_\_г. | План на \_\_ квартал 20\_\_г. | Факт испол. за \_\_\_ квартал 20\_\_г. | % отклонения | Пояснения % отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |